Проект: «Посмотри в окно»

1. Планирование:

- Определение требований к проекту: 12 декабря

- Создание списка функциональности: 14 декабря

- Разработка плана проекта: 15 декабря

2. Проектирование интерфейса:

- Sketching wireframes: 16 декабря

- Creating visual mockups: 17 декабря

- Получение обратной связи и доработка: 20 декабря

3. Разработка фронтенда:

- Настройка рабочей среды: 23 декабря

- Реализация разметки и стилей: 25 декабря

- Добавление интерактивных элементов: 27 декабря

4. Разработка бэкенда:

- Настройка сервера: [дата выполнения]

- Подключение к базе данных: [дата выполнения]

- Реализация основных функций: [дата выполнения]

5. Тестирование:

- Написание тестов: 4 января

- Проведение тестирования: 5 января

- Исправление найденных ошибок: 7 января

6. Запуск:

- Подготовка к развертыванию: 12 января

- Развертывание на сервере: 14 января

- Проверка работы в боевой среде: 17 января